育才中学整体改造项目第三方监测单位

招标邀请函

我校拟对育才中学整体改造项目第三方监测单位进行招标，欢迎符合招标要求、有履约能力的单位按本邀标函的有关要求前来投标。

## **一、招标项目内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **最高限价（万元）** |
| 1 | 育才中学整体改造项目第三方监测 | 44 |

## **二、资金来源**

财政预算资金，资金已到位。

**三、招标内容**

1.基准网建立及观测、基坑及周边位移监测（水平、竖向）、周边建构筑物竖向位移 ；

2.轨道交通结构水平净空收敛、拱顶沉降、结构位移监测（水平、竖向）、道床位移监测（水平、竖向）。

3.本项目涉及的税费、利润、管理费等为完成本项目所产生的全部费用均包含在投标报价范围。

**四、项目建设规模及内容**

该项目占地面积约119亩，新建建筑面积约26500平方米，工程建设内容包括：拟建设陶行知纪念馆、排球竞技馆、篮球场、乒乓球馆、艺术教室、地下车库及相关配套用房，配套进行道路广场、室外管网、绿化景观等改造。

**五、投标人资格要求**

1.投标人须同时具有建设部颁发的工程勘察类综合甲级资质和国家测绘局（国家测绘地理信息局）颁发的测绘乙级及以上资质。

2.须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.企业从2014年1月1日起至今（以合同签订时间为准）至少承担过一项合同金额不低于50万的类似监测业绩（类似业绩包括轨道建设期或运营期或轨道交通控制保护区内第三方监测）；

4.拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称；具有注册测绘师或注册岩土工程师执业资格。

5.被重庆市或九龙坡区建设行政主管部门不良行为通报的，在通报公示期内不得参与投标（通报未注明公示期的从通报之日起6个月内不得参与投标）

6.被有关行政部门暂停投标资格期限未满的不得参与本次投标。

**六、投标、开标有关说明**

１．招标文件的获取及递交地点：重庆市育才中学 ；

２．报名、递交投标文件时间：2019年 5月31日16：00-16：30（现场报名，带上标书和资质原件）；

３．开标时间：2019年5月31日北京时间16:30；

４．开标地点：重庆市育才中学国象楼6楼3会议室 。

**七、投标约定**

超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

**八、投标费用**

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

**九、现场踏勘**

投标人可自行到项目学校踏勘，了解项目位置、施工情况、道路状况、弃渣地点及其它足以影响项目价格的情况。

**十、联系方式**

招标人：重庆市育才中学校

联系人： 张伦志

电 话： 02386051016

附件：《育才中学整体改造项目第三方监测招标代理机构招标文件》

重庆市育才中学校

2019年5月28日

育才中学整体改造项目

第三方监测单位

招标文件

比 选 人：重庆市育才中学校（盖章）

2019年5月28 日

**一、项目概况**

1．项目业主：重庆市育才中学校

2．建设地点：谢家湾育才中学校内

3．用地面积：该项目用地面积119亩，

4。建筑面积：新建建筑面积约26500平方米，建设内容包括：拟建设陶行知纪念馆、排球竞技馆、篮球场、乒乓球馆、艺术教室、地下车库及相关配套用房，配套进行道路广场、室外管网、绿化景观等改造。

**二.投标资质、业绩及信誉要求**

1.投标人须同时具有建设部颁发的工程勘察类综合甲级资质和国家测绘局（国家测绘地理信息局）颁发的测绘乙级及以上资质。

2.须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.企业从2014年1月1日起至今（以合同签订时间为准）至少承担过一项合同金额不低于50万的类似监测业绩（类似业绩包括轨道建设期或运营期或轨道交通控制保护区内第三方监测）；

4.拟投入本项目的项目负责人具有高级及以上技术职称；具有注册测绘师或注册岩土工程师执业资格。

5.被重庆市或九龙坡区建设行政主管部门不良行为通报的，在通报公示期内不得参与投标（通报未注明公示期的从通报之日起6个月内不得参与投标）

6.被有关行政部门暂停投标资格期限未满的不得参与本次投标。

**三、投标保证金**

1.保证金为8800元人民币。

2.投标人应在提交投标文件的同时一同提交。

3.投标人的投标保证金，在开标公布中选人后立即退还。中选人的投标保证金转为履约保证金。

4.下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

①中选通知书发出后3日内，中选人未与邀请人签订合同的；

②经查实与邀请人或与其他被邀请人恶意串通参与投标等。

**四.评标原则**

1.本次评选采用单项评议法，得分排名第一的为中标人。当投标人得分相同时，通过随机抽签的方式决定中标人。

2.分值（100分）。

1）所有符合性审查合格的投标人的投标报价中去掉（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

2）所有初步评审合格的投标人的投标总报价先得基础分值满分100分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。按插入法计算得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

**五、废标条款**

投标文件出现下列任一情形的，作废标处理：

1. 符合招标文件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；
2. 投标报价超过最高限价的；
3. 投标文件未按招标文件要求填写或内容不全、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

④被邀请人递交两份或多份内容不同的竞标文件,或在一份投标申请文件中有两个或多个报价,且未声明哪一个有效；

⑤投标被邀请人之间的投标文件内容非正常一致的

**六、支付方式**

1.合同签订后20个工作日内，向乙方支付合同总额的20％；

2.工程完工后20个工作日内，支付合同总额的40%；

3.监测结束，并提交总结报告后7个工作日内，甲方向乙方支付全部余款。

注：监测成果未达到相关要求，须按甲方限期完成返工或复核，并承担返工或复核工作的全部费用。

在招投标过程中投标单位如有围标、串标等违反招投标法的行为发生，由投标单位承担一切法律责任及经济损失。

**七．招标文件的澄清、修改**

1.在投标截止期前2日的任何时候，无论出于何种原因，邀请人可主动地或在解答被邀请人提出的澄清问题时对招标文件进行必要的修改或补充，所有招标文件的修改或补充将以书面形式通知被邀请人。招标文件的补充、修改均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.为使被邀请人在编制投标申请文件时有充分时间对文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，邀请人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

3.当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面通知或补遗为准。

**八.投标文件的递交：**

投标文件由以下内容组成

1.投标函、投标函附表；

2.法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（均须加盖鲜章）；

3．资格审查资料（含商务部分）

4.投标文件递交的时间为2019年 5 月 31 日16：00-16:30

5.代理申请文件应由被邀请人本单位的人员亲自递交。

逾期送达的或者未送达指定地点的代理申请文件，邀请人不予受理。

（3）联系人：张老师

电话： 02386051016

**九.开标时间、地点**

（1）开标时间： 2019 年 5 月 31 日下午16:30

（2）开标地点： 重庆市育才中学国象楼6楼3会议室

**十.合同的签订**

（1）邀请人和中标人应当在招标完成后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件要求订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，邀请人取消其中选资格，其投标保证金不予退还；给邀请人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（2）原则上应与第一中标候选人签订合同；但第一中标候选人在未签订合同前主动放弃该权利，则该权利依次转让至第二、第三中标候选人（注：若第二、三中标候选人的金额高于第一中标候选人，必须以第一中标候选人的投标金额签订合同，若低于第一中标候选人的金额，则以实际中标金额签计合同）。

注：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若有疑义在开标前通过书面或电话咨询方式向邀请人提出。参与投标的被邀请人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，邀请人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**投 标 文 件**

**投标函部分**

**（项目名称）**

**投标人： 　　　　 　　（盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）**

**年 月 日**

### （一）、投标函

致： （招标人名称）

1.我方己仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条件、第三方监测工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的监测工作的合同范围，服务期限和工作要求，并考虑到了潜在所有风险。基准网建立及观测、基坑及周边位移监测（水平、竖向）、周边建构筑物竖向位移报价

元。轨道交通结构水平净空收敛、拱顶沉降、结构位移监测（水平、竖向）、道床位移监测（水平、竖向）报价 元。愿意以人民币（大写） （小写： 元）的投标总报价，按合同约定实施和完成该项目的监测工作。

2. 一旦我方中标，我方将组建监测工作项目组，保证在招标文件规定的监测工作服务周期内完成约定的监测工作，质量要求满足招标文件和合同约定。

3.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

地址： 邮编 ：

电话： 传真：

投标人： (全称、盖单位法人章)

法定代表人或其委托代理人： (盖章或签字)

日期： 年 月 日

**投标函附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 育才中学改造工程监测项目工作量统计表 | | | | |
| 基坑部分 | | | | 监测费用（元） |
| 监测项目 | 监测点数量 | 监测期数 | 备注 |  |
| 基准点（平面） | 4个 | 2 | 建立观测1次，复测1次 |  |
| 基准点（高程） | 2KM | 2 |  |  |
| 基坑水平位移监测 | 35 | 45 |  |  |
| 基坑竖向位移监测 | 35 | 45 |  |  |
| 周边建构筑物竖向位移 | 28 | 45 |  |  |
| 轨道部分 | | | |  |
| 监测项目 | 监测点数量 | 监测期数 | 备注 |  |
| 基准点（平面） | 4 | 2 | 建立观测1次，复测1次 |  |
| 水平净空收敛 | 11 | 42 | 根据轨道公司及建委轨道办要求，本项采用自动化监测 |  |
| 拱顶沉降 | 11 | 42 | 根据轨道公司及建委轨道办要求，本项采用自动化监测 |  |
| 结构水平位移 | 33 | 6 |  |  |
| 结构竖向位移 | 33 | 6 |  |  |
| 道床水平位移 | 11 | 6 |  |  |
| 道床竖向位移 | 11 | 6 |  |  |
| 自动化监测设备 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位法人章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司唯一代理人，身份证号码 ，以本公司的名义参加 （项目名称）的招标活动。代理人在评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

招标申请人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

**（项目名称）**

**投 标 文 件**

**资格审查资料（含商务部分）**

**投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）**

**年 月 日**

**目 录**

（一）投标人基本情况表

（二）投标人营业执照及资质证书

（三）项目机构配置表、主要人员简历表

（四）类似业绩证明材料

（五）其他资料

### （一）投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电 话 |  | |
| 传 真 |  | | 网 址 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 高级职称人员 | |  |
| 营业执照号 |  | | 中级职称人员 | |  |
| 注册资金 |  | | 初级职称人员 | |  |
| 开户银行 |  | | 注册人员 | |  |
| 账号 |  | |  | |  |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

**（二）投标人营业执照及资质证书**

### （三）项目机构配置表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职称及专业 | 执业资格 | 拟任职务 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附人员相关证书复印件**

### （四）类似业绩证明材料

### 

### （五）其他资料

**招标文件要求提供的其他资料（如有）。**

）