重庆市育才中学校圣陶苑二单元一楼

土建部分改造工程

询价招标文件

招标人：重庆市育才中学（公章）

2017年11月

情况说明

第一章询价须知

| 序 号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆市育才中学校圣陶苑二单元一楼土建部分改造工程 |
| 2 | 建设规模 | 场地位于重庆市九龙坡区育才中学圣陶苑二单元一楼，交通便利。 |
| 3 | 工期要求 | 25个日历天 |
| 6 | 资格要求 | 1、营业执照、组织机构代码证以及税务登记证（有效期内）或注明统一社会信用代码的三证合一的公司营业执照，有效的安全生产许可证。 2、具备建设行政主管部门颁发的建筑专业承包三级及以上资质或具备装饰工程专业承包二级及以上资质，外地施工企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本及分支机构入渝登记备案证复印件）。 |
| 7 | 接受投标文件截止时间与地点 | 时 间： 2017年11月 20日下午午5；00前 地 点：重庆市育才中学532室 联系人：李老师 电 话：023-88529312 |
| 8 | 报价要求 | 采用清单报价预估方式（含一切费用），必须实施完本工程清单报价所有内容。最后以审计实际发生工程量为准。 |
| 9 | 投标资料 | 投标函、法定代表人授权书、法定代表人身份证明、投标报价（含开标一览表）、企业营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件（以上资料均应加盖公章），被授权人身份证带现场备查。投标资料一份 |
| 10 | 装订要求 | 投标文件应装订成册，应用白纸条分别密封，注明项目名称、投标单位、地址。封口处须密封并由法人（法人授权代表）签字，且加盖企业公章。 |
| 11 | 最高限价 | 本工程实行总价包干，最高限价为 157500元（含安全文明施工专项费），最高限价已按相关规定下浮。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则为废标。 |
| 12 | 评标方法 | 1.本项目采用合理低价评标办法。 2.评标基准价计算方法：所有通过初步评审的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为投标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 3. 投标报价比评标基准价低于5%的报价按否决投标处理，不参与后续评审。 4.其他投标人的排名按投标总报价由低到高依次排序。 |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式 投标保证金以现金方式在参与投标时现场缴纳。 2、投标保证金的金额 投标人提交投标保证金人民币5000元（大写：伍仟元）。 3、投标保证金的退还 ①.未中标单位，比选人当场退还投标保证金。 ②.中标单位在施工合同签订后5日内，招标人人向中标单位退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金为中标合同金额的10%，领取中标通知书时缴现金，履约保证金工程竣工验收合格后10日内一次性退还（不计息）。 |
| 15 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 16 | 结算审计 | 以审计工程量为准 |
| 17 | 付款方式 | 工程竣工验收合格审计结束后且资料齐全支付至95%，留5%作为质量保证金，在质保期满一年后退还，质保金不计息。 |
| 18 | 其他 | 1、本工程为暂定价，最终以审计价为准。 2、由投标人自行踏勘现场，自行考虑施工条件、弃渣外运、购买建筑工程一切保险等内容，招标人除中标价外不支付其它任何费用。 3、投标人需自行下载招标文件等内容并自行实地了解相关情况，否则都将被视为全部知晓本工程招标的所有过程和全部事宜。 |

第二章  投标文件格式

一、 投标函

重庆市育才中学校：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）询价招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	元（¥    	）的投标总报价。按合同约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	   元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成相关工作。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的                （投标人名称）的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标项目为                   （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

授权代理人身份证复印件

三、法定代表人身份证明 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

四、投标报价（含开标一览表）

投标报价表

| 投标人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价（元） | 工期（天） |
| 重庆市育才中学校圣陶苑二单元一楼土建部分改造工程 | 小写： |  |
| 投标总报价（大写）： 元 |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：

1、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

2、开标一览表必须在相应位置加盖企业公章，并由法人或法人授权代表签字，否则作无效投标处理。

- 企业营业执照及资质证书复印件